# SPRINT PROTOCOL

## Name of project

TravelBlog

## Team

Šulc. J, Varga. M, Nirnberg A., Tkach I.

## Number of sprint Date of done

2.5.2023

2

## Sprint goal

* Zobrazení a filtrování seznamu článků

## Sprint backlog

* Zobrazení seznamu všech článků
* Výběr článku ze seznamu a zobrazení detailu
* Zobrazení seznamu článků filtrovaných podle vybrané destinace (not done)
* Zobrazení seznamu článků filtrovaných podle vybraného autora (not done)

## Tasks

* Wireframe pro filtrování seznamu a grafický design – Šulc K.
* [Backend] Práce s metodami pro vypsání seznamu článků a následnému vypsání detailů o každém článku – Nirnberg A.
* [Frontend] Použití metod a následné zobrazení minulého bodu na stránce – Šulc J.
* [Frontend] Zobrazení seznamu podle filtrování – Tkach I., Varga M. (párově)